Laporan Progres Pekerjaan

Pengembangan Website Resmi POLDA PAPUA TENGAH

Tanggal: 15 Juli 2026

1. Ringkasan Pekerjaan Hari Ini

Fokus pekerjaan hari ini adalah merapikan struktur project React + Vite, memperbaiki Layout, Header, Footer, serta memastikan website siap dikembangkan menuju CMS.

2. Pekerjaan yang Berhasil Diselesaikan (Checkpoint)

A. Restrukturisasi Folder Layout

Status

✅ Selesai

Yang dilakukan

Memisahkan komponen Layout menjadi:

src/components/layout/

├── Header/

│   ├── Header.tsx

│   ├── Header.css

│   └── index.ts

│

└── Footer/

├── Footer.tsx

├── Footer.css

└── index.ts

Tujuan:

- Struktur lebih rapi

- Mudah maintenance

- Siap digunakan CMS

B. Perbaikan Export Component

Status

✅ Selesai

Perbaikan

export { default } from "./Header";

dan

export { default } from "./Footer";

Sehingga import menjadi sederhana

import Header from "../components/layout/Header";

C. Integrasi MainLayout

Status

✅ Selesai

MainLayout berhasil menggunakan

<Header />

<Outlet />

<Footer />

Sehingga seluruh halaman otomatis memiliki Header dan Footer.

D. Debug Header

Masalah

Header sempat tidak muncul.

Penyebab

Menggunakan Header yang salah.

Masih mengarah ke

components/Header

bukan

components/layout/Header

Solusi

Import diarahkan kembali ke Header yang benar.

Status

✅ Selesai

E. Debug Footer

Masalah

Footer hanya menampilkan

Footer

tanpa isi.

Penyebab

Footer baru masih berupa placeholder.

Solusi

Seluruh isi Footer lama berhasil dipindahkan ke

layout/Footer/Footer.tsx

Status

✅ Selesai

F. Perbaikan Import CSS Footer

Masalah

../styles/Footer.css

tidak ditemukan.

Perbaikan

diganti menjadi

import "./Footer.css";

Status

✅ Selesai

G. Perbaikan Styling Footer

Footer sebelumnya terlalu tinggi.

Dilakukan penyesuaian:

- padding diperkecil

- ukuran font diperkecil

- ukuran icon diperkecil

- spacing diperkecil

Hasil

Footer menjadi lebih proporsional.

Status

✅ Selesai

H. Build Project

Project berhasil di-build.

npm run build

Status

✅ Tidak ada error.

I. Testing Localhost

Dilakukan pengujian

npm run dev

Hasil

Website berjalan normal.

Status

✅ Berhasil

3. Progress Saat Ini

Struktur Website

| Modul | Status |
| --- | --- |
| React + Vite | ✅ |
| React Router | ✅ |
| MainLayout | ✅ |
| Header | ✅ |
| Hero | ✅ |
| Headline News | ✅ |
| Footer | ✅ |
| Home Page | ✅ |

4. Last Mile Hari Ini

Target hari ini berhasil dicapai yaitu:

✅ Struktur Layout sudah stabil.

✅ Header sudah dapat digunakan.

✅ Footer sudah dapat digunakan.

✅ Routing berjalan normal.

✅ Project berhasil Build.

Dengan demikian website siap masuk ke tahap pengembangan halaman-halaman utama.

5. Outstanding

Masih terdapat beberapa modul yang belum dikerjakan.

Halaman Profil

Status

⬜ Belum

Isi yang akan dibuat:

- Sambutan Kapolda

- Sejarah

- Visi Misi

- Struktur Organisasi

- Maklumat Pelayanan

- Pejabat Utama

Halaman Berita

Status

⬜ Belum

Meliputi

- List Berita

- Detail Berita

- Pagination

- Search

Halaman Galeri

Status

⬜ Belum

Meliputi

- Album

- Detail Album

- Lightbox

Halaman Pengumuman

Status

⬜ Belum

Halaman Layanan

Status

⬜ Belum

Halaman Kontak

Status

⬜ Belum

Halaman Polres

Status

⬜ Belum

6. Roadmap Besok

Target Utama

Menyelesaikan Halaman Profil.

Breakdown

Modul 1

Banner Profil

Modul 2

Sambutan Kapolda

Modul 3

Sejarah Polda Papua Tengah

Modul 4

Visi

Modul 5

Misi

Modul 6

Maklumat Pelayanan

Modul 7

Struktur Organisasi

Modul 8

Pejabat Utama

Target

Halaman Profil selesai 100%.

7. Roadmap Minggu Ini

Setelah Profil selesai

lanjut

Berita

↓

Detail Berita

↓

Galeri

↓

Pengumuman

↓

Layanan

↓

Kontak

↓

Polres

8. Rencana CMS

Setelah seluruh frontend selesai.

CMS akan memiliki modul

Dashboard

Berita

Galeri

Pengumuman

Profil

Hero

Quick Access

Footer

Menu

Polres

Setting Website

User Management

Hak Akses

Log Aktivitas

9. Rencana Modul Rating Pelayanan

Status: Direncanakan (belum dikerjakan)

Tujuan

Menyediakan media bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan Polda Papua Tengah dan menampilkan statistik penilaian secara transparan.

Fitur Frontend

- Rating 1–5 bintang yang dapat diklik.

- Menampilkan nilai rata-rata (mis. 4,8/5).

- Menampilkan total jumlah penilaian.

- Menampilkan distribusi jumlah penilaian per bintang (opsional).

Validasi

- Satu pengguna tidak dapat mengirim rating berulang dalam waktu singkat.

- Mekanisme anti-spam (CAPTCHA/reCAPTCHA) pada tahap implementasi backend.

Penyimpanan Data

Disimpan ke database melalui API dan dikelola melalui CMS.

Dashboard CMS

- Total rating.

- Nilai rata-rata.

- Grafik perkembangan rating.

- Statistik harian, mingguan, bulanan.

10. Rencana Modul Aspirasi, Saran, dan Pengaduan

Status: Direncanakan (belum dikerjakan)

Tujuan

Menyediakan kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, apresiasi, maupun pengaduan yang seluruh datanya masuk ke CMS.

Formulir

Seluruh kolom bersifat wajib.

- Nama Lengkap.

- Alamat.

- Nomor WhatsApp.

- Email.

- Jenis Aspirasi/Pengaduan (dropdown).

- Isi Aspirasi/Pengaduan.

Jenis Aspirasi

- Saran.

- Pengaduan.

- Laporan Kamtibmas.

- Laporan Kejahatan.

- Pengaduan Pelayanan.

- Informasi.

- Apresiasi.

- Lainnya.

Validasi

- Nama tidak boleh kosong.

- Alamat tidak boleh kosong.

- Nomor WhatsApp harus valid.

- Email harus valid.

- Isi laporan memiliki panjang minimum.

- Tombol Kirim hanya aktif jika semua validasi terpenuhi.

Alur Pengiriman

- Pengguna mengisi formulir.

- Validasi frontend.

- Data dikirim ke API.

- API menyimpan ke database.

- CMS menerima data baru.

- Admin memperoleh notifikasi.

- Sistem mengirim email konfirmasi ke pelapor.

- Sistem mengirim notifikasi WhatsApp (melalui integrasi WhatsApp Business API atau penyedia layanan resmi yang dipilih).

Balasan Otomatis

Template balasan disesuaikan berdasarkan jenis aspirasi/pengaduan, sehingga narasi untuk Saran, Pengaduan, Laporan Kejahatan, maupun Apresiasi dapat berbeda dan dikelola melalui CMS tanpa mengubah kode aplikasi.

Dashboard CMS

Menu Aspirasi Masyarakat direncanakan memiliki:

- Dashboard ringkasan.

- Daftar seluruh aspirasi/pengaduan.

- Detail laporan.

- Status (Menunggu, Diproses, Selesai, Ditolak).

- Penugasan petugas.

- Riwayat tindak lanjut.

- Statistik per jenis laporan.

- Pencarian dan filter.

- Ekspor PDF/Excel.

- Manajemen template email dan WhatsApp.

11. Target Jangka Pendek

- Menyelesaikan seluruh tampilan website publik (frontend) hingga stabil.

- Menyiapkan struktur komponen yang konsisten dan mudah dipelihara.

- Memastikan seluruh halaman siap dihubungkan dengan API.

12. Target Jangka Menengah

- Membangun CMS.

- Menghubungkan frontend dengan API.

- Memigrasikan seluruh konten statis menjadi dinamis.

- Menyelesaikan modul Rating serta Aspirasi Masyarakat.

13. Target Jangka Panjang

- Website publik dan CMS berjalan terintegrasi.

- Pengelolaan konten sepenuhnya melalui CMS.

- Sistem penilaian pelayanan dan aspirasi masyarakat berfungsi penuh.

- Integrasi notifikasi email dan WhatsApp.

- Dashboard statistik dan pelaporan untuk pimpinan.

Kesimpulan

Hari ini fondasi aplikasi berhasil diperkuat: struktur layout telah dirapikan, Header dan Footer telah terintegrasi dengan baik ke MainLayout, proses build dan pengujian berjalan tanpa kendala, serta roadmap pengembangan berikutnya telah disepakati. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan modul Profil sebagai dasar sebelum melanjutkan ke modul-modul konten lainnya dan akhirnya mengintegrasikan seluruh sistem dengan CMS.