Baik. Sekarang menurut saya kita jangan langsung menulis kode CMS. Pengalaman saya menunjukkan bahwa untuk proyek sebesar ini, sekitar 70% keberhasilan ditentukan oleh perencanaan. Jika kita memiliki blueprint yang jelas, proses coding akan jauh lebih cepat dan minim revisi.

Rencana kerja yang saya usulkan

Kita akan mengerjakan proyek ini dalam 4 fase besar.

FASE 1 — Menyelesaikan Website Publik (sedang berjalan)

Target:

- Landing Page 100%

- Semua halaman website selesai

- Responsive sempurna

- Siap diintegrasikan dengan API

Status: sekitar 55–60% untuk website publik.

FASE 2 — Merancang CMS (belum coding)

Ini yang akan kita mulai setelah frontend mendekati selesai.

Kita akan membuat dokumen desain teknis yang berisi:

- Struktur menu CMS

- Struktur database

- Role & Permission

- Media Manager

- Public Documents

- Landing Announcement

- REST API

- Workflow publikasi

- Struktur folder upload

Ini akan menjadi "blueprint" CMS.

FASE 3 — Membangun CMS Laravel

Setelah blueprint selesai:

- Install Laravel

- Buat database

- Authentication

- Dashboard

- Semua modul

- API

FASE 4 — Deployment

Deploy ke:

cms.poldapapuatengah.go.id

Kemudian website React mengambil data dari API CMS.

Yang saya minta Anda lakukan sekarang

Saya ingin kita mulai menyusun kebutuhan fungsional (functional requirements). Ini akan menjadi dasar desain CMS.

Saya usulkan modul-modul berikut:

Dashboard

- Ringkasan statistik

- Berita terbaru

- Pengumuman aktif

- Aktivitas terakhir

Landing Announcement

- Poster

- Banner

- Video

- PDF

- Link

- Jadwal tampil

- Tombol download

- Tombol tutup

- Prioritas popup

Berita

- Draft

- Publish

- Arsip

- Featured

- Sticky

- Kategori

- Tag

- SEO

Pengumuman

- Aktif

- Tidak aktif

- Tanggal mulai

- Tanggal selesai

Dokumen Publik

Ini modul baru yang tadi kita sepakati.

Kategori:

- Pengadaan

- SOP

- Brosur

- Formulir

- Surat Edaran

- Peraturan

- Laporan

- Infografis

- Dokumen Lainnya

Setiap dokumen memiliki:

- Judul

- Nomor Dokumen

- Tahun

- Kategori

- Deskripsi

- File

- Thumbnail (opsional)

- Jumlah Download

- Status Publish

Media Manager

Folder:

- Images

- Videos

- Documents

- Audio

- Logo

- Hero

- Gallery

Galeri

- Album

- Foto

- Video

Profil

- Sejarah

- Visi Misi

- Kapolda

- Wakapolda

- Struktur Organisasi

Polres

Setiap Polres nanti dapat memiliki:

- Profil

- Berita

- Kontak

- Lokasi

- Website (jika ada)

Layanan

- SKCK

- SIM

- SPKT

- Pengaduan

- Hotline

User

- Administrator

- Humas

- Editor

- Viewer

Audit Log

Mencatat:

- Login

- Edit berita

- Hapus berita

- Upload file

- Download dokumen

Yang akan saya kerjakan

Mulai besok (atau setelah landing page selesai), saya akan menyusun:

- Entity Relationship Diagram (ERD) database.

- Struktur tabel MySQL.

- Desain REST API.

- Struktur folder Laravel.

- Desain tampilan Dashboard CMS.

- Workflow publikasi konten.

- Hak akses (Role & Permission).

Semua akan kita dokumentasikan terlebih dahulu, baru kita implementasikan.

Sementara untuk pekerjaan website hari ini

Kita tetap fokus menyelesaikan frontend website, karena itu adalah prioritas utama. Dengan begitu, saat CMS selesai nanti, kita tinggal mengganti data statis pada React menjadi pemanggilan API tanpa perlu mengubah desain yang sudah final.

Menurut saya, ini adalah urutan kerja yang paling aman dan profesional untuk proyek Polda Papua Tengah. Dengan pendekatan ini, kita membangun sistem yang terdokumentasi, mudah dipelihara, dan siap untuk di-deploy ke VPS TIK Mabes Polri ketika infrastrukturnya sudah tersedia.

Menurut saya itu justru fitur yang sangat bagus untuk website resmi Polda Papua Tengah. Saya bahkan menyarankan agar jangan dibuat sekadar embed YouTube, tetapi dijadikan Media Center yang dikelola melalui CMS.

Konsep yang saya usulkan

Di halaman Beranda, tambahkan satu section khusus.

====================================================

MEDIA CENTER

┌───────────────────────────────┐

│                               │

│        Video Player           │

│                               │

│      (Embedded Player)        │

│                               │

└───────────────────────────────┘

Judul Video

Deskripsi singkat...

───────────────────────────────

Video Lainnya

[Thumbnail] [Thumbnail] [Thumbnail]

[Thumbnail] [Thumbnail] [Thumbnail]

====================================================

Jangan dibuat statis

Karena konsep website kita adalah 100% data berasal dari CMS, maka player ini juga harus berasal dari CMS.

CMS nantinya mempunyai modul:

Media Center

Didalamnya administrator bisa:

- Upload Video MP4

- Embed YouTube

- Embed Vimeo

- Embed Facebook Video (opsional)

- Menentukan video utama

- Menentukan urutan video

- Kategori video

- Thumbnail

- Deskripsi

- Status Publish

Jenis Video yang Didukung

Saya menyarankan mendukung beberapa tipe.

1. YouTube (Recommended)

Operator cukup paste link.

https://youtu.be/xxxx

atau

https://youtube.com/watch?v=xxxx

Website otomatis membuat embed.

2. Upload MP4

Misalnya:

Himbauan Kapolda

Operasi Ketupat

Pelayanan SIM

Dokumentasi Kegiatan

Video disimpan di server CMS.

3. Live Streaming

Ini menurut saya sangat menarik.

Misalnya saat:

- Upacara

- Konferensi Pers

- Pelantikan

- Hari Bhayangkara

Operator cukup memasukkan link YouTube Live.

Website langsung menampilkan Live Streaming.

4. Playlist

Misalnya:

Himbauan Kapolda

Operasi Patuh

Layanan Publik

Prestasi Anggota

Dokumentasi Kegiatan

Semua menjadi playlist.

Integrasi dengan Landing Announcement

Ini juga bisa kita gabungkan.

Misalnya saat ada:

- Seleksi Polri

- Konferensi Pers

- Informasi Darurat

Landing Announcement dapat langsung membuka video.

Jadi popup bukan hanya gambar.

Tetapi bisa:

✅ Poster

✅ Banner

✅ Video

✅ Live Streaming

Saya bahkan mempunyai ide yang menurut saya lebih menarik

Daripada hanya "Video Player", kita buat menjadi:

MEDIA CENTER

Didalamnya ada 4 Tab.

MEDIA CENTER

────────────────────────────

[ Video ]

[ Live ]

[ Podcast ]

[ Galeri ]

────────────────────────────

Tab Video

Semua video kegiatan.

Tab Live

Sedang Live Streaming.

Jika tidak ada live

muncul tulisan

Tidak ada siaran langsung saat ini.

Tab Podcast

Misalnya nanti Polda mempunyai podcast.

Tab Galeri

Langsung terhubung dengan modul Galeri CMS.

Di CMS nanti

Saya akan membuat modul seperti ini.

Dashboard

Website

Popup Landing

Berita

Pengumuman

Galeri

MEDIA CENTER

Video

Live Streaming

Podcast

Playlist

Media Manager

Daftar Polres

Pengaturan Website

User

Role

Log Aktivitas

Keuntungan desain ini

- Sangat fleksibel karena semua konten dikelola dari CMS.

- Mendukung berbagai jenis media (video, live, podcast, galeri) tanpa mengubah kode frontend.

- Siap dikembangkan di masa depan jika Polda Papua Tengah ingin menambah kanal informasi baru.

Menurut saya, pendekatan Media Center jauh lebih bernilai daripada hanya menambahkan sebuah video embed di halaman utama, karena menjadi pusat seluruh konten multimedia resmi yang terintegrasi dengan CMS dan sejalan dengan konsep portal informasi yang sedang kita bangun.

Tentu. Saya membuat memo ini sebagai dokumen acuan proyek sehingga setiap kali kita melanjutkan pekerjaan, kita memiliki visi yang sama dan tidak perlu mengulang diskusi dari awal.

MEMO PERUBAHAN KONSEP

Proyek Website Resmi Polda Papua Tengah

Update : Juli 2026

1. Konsep Dasar Proyek

Project terdiri dari 2 aplikasi yang benar-benar terpisah.

A. Website Publik

Digunakan masyarakat umum.

Fungsi:

- Menampilkan informasi resmi Polda Papua Tengah

- Berita

- Pengumuman

- Profil

- Galeri

- Informasi Polres

- Layanan Publik

Website tidak mempunyai halaman admin.

Semua data berasal dari API CMS.

B. CMS (Content Management System)

CMS dibuat sebagai project terpisah.

CMS bersifat offline (sesuai konsep awal).

Fungsi:

- Mengelola seluruh isi website.

- Website hanya membaca data melalui API.

Semua konten website harus berasal dari CMS.

2. Struktur Website Baru

Menu utama berubah menjadi:

Beranda

Profil

• Sejarah

• Visi Misi

• Struktur Organisasi

• Pejabat Utama

Daftar Polres Wilayah Hukum Polda Papua Tengah

• Polres Nabire

• Polres Mimika

• Polres Paniai

• Polres Dogiyai

• Polres Deiyai

• Polres Intan Jaya

• Polres Puncak

• Polres Puncak Jaya

• (mudah ditambah melalui CMS)

Berita

Pengumuman

Layanan

Galeri

Kontak

Semua menu di atas nantinya dikelola melalui CMS.

3. Halaman Profil Polres

Setiap Polres memiliki halaman sendiri.

Contoh:

/polres/nabire

/polres/mimika

/polres/paniai

Isi halaman:

- Hero

- Sambutan Kapolres

- Profil

- Sejarah

- Visi Misi

- Struktur Organisasi

- Wilayah Hukum

- Daftar Polsek

- Berita Polres

- Galeri

- Kontak

Semua berasal dari CMS.

4. Perubahan Konsep Quick Access

Quick Access dihapus.

Diganti menjadi:

Berita & Pengumuman

Berfungsi sebagai pusat informasi resmi.

Berisi:

- Berita terbaru

- Pengumuman internal

- Pengumuman masyarakat

- Informasi darurat

- Informasi pelayanan

Saat diklik:

akan membuka

Popup Full Screen

atau

Halaman Detail.

Semua dikelola melalui CMS.

5. Popup Landing Announcement (WAJIB)

Sebelum website tampil, pengguna harus melihat Popup Informasi.

Konsep seperti website:

Penerimaan Polri.

Popup dapat berupa:

- Pengumuman Seleksi

- Informasi Darurat

- Himbauan Kapolda

- Cuaca Ekstrem

- Jadwal Pelayanan

- Operasi Kepolisian

- Informasi Publik

- dan informasi penting lainnya.

Popup dapat ditutup atau masuk ke website.

6. Popup Landing 100% Berasal dari CMS

Popup tidak boleh dibuat statis di React.

Website akan memanggil API CMS.

Jika popup aktif maka tampil.

Jika tidak aktif maka langsung masuk website.

7. Jenis Popup

CMS harus mendukung beberapa tipe:

A. Teks

Judul

Isi

Tombol

B. Poster

Upload gambar

Judul

Tombol

C. Banner

Banner Landscape

D. Video

Video MP4

atau

Video Youtube

8. Multiple Popup

CMS dapat membuat lebih dari satu popup.

Misalnya:

Seleksi Polri

Cuaca

SIM Keliling

Operasi Patuh

Website akan menampilkan popup sebagai slider.

9. Penjadwalan Popup

Operator cukup mengisi:

Tanggal Mulai

Tanggal Berakhir

Popup otomatis aktif/nonaktif sesuai jadwal.

10. Prioritas Popup

CMS mempunyai prioritas.

Semakin tinggi prioritas maka tampil lebih dahulu.

11. Statistik Popup

CMS menyimpan statistik.

Misalnya:

- Dilihat

- Ditutup

- Diklik

- CTR

12. Media Manager

Semua gambar website tidak diupload langsung ke modul.

Semua harus melalui:

Media Manager

Media Manager menyimpan:

- Banner

- Popup

- Berita

- Galeri

- Logo

- Foto Kapolres

- Dokumen

- Video

Setiap modul tinggal memilih file dari Media Manager.

Tidak upload berulang.

13. Modul CMS

Dashboard

Website

Popup Landing

Berita

Kategori Berita

Pengumuman

Galeri

Media Manager

Profil Polda

Sejarah

Visi Misi

Struktur Organisasi

Pejabat Utama

Daftar Polres

Profil

Sejarah

Kapolres

Struktur

Berita

Galeri

Wilayah Hukum

Daftar Polsek

Layanan

User

Role

Pengaturan Website

Log Aktivitas

14. Prinsip Pengembangan

✅ Website dan CMS adalah dua project yang berbeda.

✅ Website hanya berfungsi sebagai frontend publik.

✅ Seluruh konten berasal dari CMS.

✅ Semua halaman harus dipersiapkan sejak awal agar mudah dihubungkan ke API CMS.

✅ Tidak ada data statis permanen di React selain elemen desain.

✅ Seluruh struktur dibuat agar mudah dikembangkan tanpa mengubah kode frontend.

15. Roadmap Pengembangan yang Disepakati

Tahap 1 — Fondasi Website (Sedang Berjalan)

- Struktur React

- Layout utama

- Header

- Hero

- Footer

- Navigasi

- Routing

- Template halaman

- Komponen reusable

Tahap 2 — Halaman Website

- Profil Polda

- Berita

- Pengumuman

- Galeri

- Layanan

- Daftar Polres

- Detail Polres

- Popup Landing

Tahap 3 — Pembangunan CMS

- Dashboard

- Manajemen konten

- Media Manager

- Manajemen pengguna dan role

- API untuk website

Tahap 4 — Integrasi

- Menghubungkan Website dengan API CMS

- Pengujian CRUD

- Optimasi performa dan keamanan

Catatan Penting

Mulai hari ini, setiap keputusan desain dan pengembangan harus selalu mengacu pada prinsip bahwa seluruh konten akan berasal dari CMS. Website publik tidak boleh memiliki logika bisnis atau data statis yang nantinya menyulitkan integrasi. Dengan memo ini sebagai acuan, kita akan menjaga arsitektur tetap konsisten dari awal hingga tahap implementasi penuh.

Tentu. Berikut update progres terakhir proyek Website Polda Papua Tengah per 08 Juli 2026.

Laporan Progress Development

Project: Website Resmi Polda Papua Tengah
Tanggal: 08 Juli 2026

1. Setup Project

Status: ✅ Selesai

- Berhasil membuat project menggunakan React + TypeScript + Vite.

- Struktur folder project telah terbentuk dengan baik.

- Konfigurasi dasar project telah selesai.

2. Struktur Project

Status: ✅ Selesai

Struktur project sudah meliputi:

website-polda-papua-tengah/

│

├── public/

├── src/

│   ├── assets/

│   ├── components/

│   ├── styles/

│   ├── App.tsx

│   └── main.tsx

│

├── package.json

├── vite.config.ts

├── tsconfig.json

└── README.md

3. Komponen Website

Status: ✅ Selesai

Sudah dibuat:

- Header

- Hero Section

- Footer

Beserta file CSS masing-masing.

4. Asset Website

Status: ✅ Selesai

Asset yang sudah dimasukkan:

- Logo Polda Papua Tengah

- Foto Kapolda

- Hero Image

- Icon Website

- Favicon

5. Git Repository Lokal

Status: ✅ Selesai

Berhasil:

- Inisialisasi Git

- Staging seluruh file

- Commit project

6. GitHub Repository

Status: ✅ Selesai

Repository:

website-polda-papua-tengah

Berhasil:

- Menghubungkan Git lokal ke GitHub

- Push seluruh source code

- Sinkronisasi branch main

7. Perbaikan Identitas Git

Status: ✅ Selesai

Berhasil memperbaiki konfigurasi Git menjadi:

user.name

jayadigitalintegrate-dev

user.email

jayadigitalintegrate@gmail.com

Seluruh commit terbaru sekarang menggunakan identitas GitHub yang benar.

8. Branch

Status: ✅ Selesai

Repository menggunakan:

main

Sebagai branch utama.

9. Source Code

Status: ✅ Aman

Seluruh source code sudah berada di GitHub.

Folder yang sudah tersedia:

- public

- src

- package.json

- package-lock.json

- vite.config.ts

- README.md

- tsconfig

10. GitHub Project

Status: ✅ Sudah dibuat

Project Board GitHub sudah tersedia untuk mencatat seluruh progress development.

Permasalahan yang Berhasil Diselesaikan Hari Ini

✅ Git belum terinisialisasi

✅ Git Remote belum terhubung

✅ Konflik README.md

✅ Branch master diubah menjadi main

✅ Push gagal

✅ Rebuild histori Git

✅ Perbaikan konfigurasi Git

✅ Push ulang berhasil

Catatan

Panel Contributors GitHub masih menampilkan akun lama karena proses cache GitHub.

Namun histori commit saat ini sudah benar.

Commit terbaru:

Author:

jayadigitalintegrate-dev

<jayadigitalintegrate@gmail.com>

Tidak ada lagi commit yang menggunakan akun lama.

Rencana Pekerjaan Berikutnya

Prioritas pengembangan selanjutnya:

- Penyempurnaan Header (Navigasi lengkap).

- Pengembangan Hero Section sesuai desain final.

- Pembuatan section:

  - Sambutan Kapolda

  - Profil Polda

  - Berita

  - Layanan

  - Pengumuman

  - Footer lengkap.

- Membuat layout responsif untuk desktop, tablet, dan mobile.

- Integrasi data dari backend/API jika diperlukan.

- Optimasi performa dan SEO.

- Persiapan deployment ke hosting/domain resmi.

Status Project Saat Ini

Progress keseluruhan: ±20%

- 🟢 Setup & Fondasi: 100%

- 🟢 Git & GitHub: 100%

- 🟢 Struktur Project: 100%

- 🟡 Pengembangan Frontend: Sedang Berjalan

- ⚪ Backend/API: Belum Dimulai

- ⚪ Deployment: Belum Dimulai

🎉 Kesimpulan: Semua fondasi proyek sudah siap. Mulai sesi berikutnya kita bisa fokus sepenuhnya pada pengembangan fitur dan tampilan website tanpa perlu mengatur ulang Git maupun GitHub lagi.

Tentu. Berikut adalah Laporan Update Harian (Daily Progress Report) untuk proyek Website Resmi Polda Papua Tengah berdasarkan pekerjaan yang telah kita selesaikan hari ini.

DAILY PROGRESS REPORT

Pengembangan Website Resmi Polda Papua Tengah

Tanggal: 8 Juli 2026

Project: Website Resmi Polda Papua Tengah

Project Manager: ChatGPT (Pendamping Pengembangan)

Developer: I Made Boby

Ringkasan Progress Hari Ini

Hari ini difokuskan pada persiapan manajemen proyek (Project Management Setup) sebelum memulai pengembangan aplikasi. Tujuannya adalah agar seluruh proses pengembangan terdokumentasi dan mudah dipantau.

Pekerjaan yang Telah Diselesaikan

1. GitHub Repository

Status: ✅ Selesai

Repository proyek berhasil dibuat.

Nama Repository:

website-polda-papua-tengah

Repository ini akan menjadi pusat penyimpanan source code dan version control.

2. GitHub Project

Status: ✅ Selesai

Project GitHub berhasil dibuat.

Nama Project:

Website Resmi Polda Papua Tengah

Project ini akan digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas pengembangan.

3. Development Board

Status: ✅ Selesai

Board Kanban berhasil dibuat dengan status:

- Todo

- In Progress

- Done

Board ini akan menjadi dashboard utama untuk memantau progres pekerjaan.

4. Repository Terhubung ke Project

Status: ✅ Selesai

Repository berhasil dihubungkan ke GitHub Project sehingga seluruh Issue dapat dikelola dalam satu board.

5. Issue Pertama

Status: ✅ Selesai

Issue pertama berhasil dibuat.

Nama Issue:

Setup Frontend Project

Issue ini telah masuk ke kolom Todo pada Development Board.

6. Perencanaan Manajemen Proyek

Status: ✅ Selesai

Disepakati bahwa proyek akan menggunakan pendekatan:

- GitHub Repository

- GitHub Projects

- GitHub Issues

- Sprint Development

- Product Backlog

- Git Workflow (Branch & Commit)

Progress Keseluruhan

| Item | Status |
| --- | --- |
| Repository | ✅ 100% |
| GitHub Project | ✅ 100% |
| Development Board | ✅ 100% |
| Repository Integration | ✅ 100% |
| Issue Management | ✅ Tahap Awal |
| Product Backlog | ⏳ Belum dibuat |
| Source Code | ⏳ Belum diunggah |
| Frontend Development | ⏳ Belum dimulai |
| Backend Development | ⏳ Belum dimulai |

Outstanding

Pekerjaan yang belum diselesaikan:

- Menyusun Product Backlog lengkap.

- Menentukan Sprint Development.

- Menambahkan seluruh Issue ke GitHub Project.

- Push source code dari Visual Studio Code ke GitHub.

- Memulai Sprint 1 (Landing Page).

Rencana Pekerjaan Besok

Prioritas pekerjaan untuk sesi berikutnya:

1. Menyusun Product Backlog

- Menyusun sekitar 100–120 task.

- Mengelompokkan berdasarkan Epic dan Sprint.

- Menentukan prioritas dan estimasi waktu.

2. Menambahkan Task ke GitHub Project

- Membuat Issue sesuai Product Backlog.

- Menghubungkan Issue ke Development Board.

3. Push Source Code

- Menghubungkan project lokal dari VS Code ke repository GitHub.

- Melakukan commit dan push pertama.

4. Memulai Sprint 1

Target Sprint 1 meliputi:

- Setup struktur frontend.

- Verifikasi konfigurasi React + TypeScript.

- Penyusunan folder proyek.

- Pengembangan Header dan Hero Section.

Estimasi Progress Proyek

| Tahapan | Progress |
| --- | --- |
| Persiapan Manajemen Proyek | 100% |
| Perencanaan Pengembangan | 80% |
| Frontend | 0% |
| Backend | 0% |
| Testing | 0% |
| Deployment | 0% |

Progress Keseluruhan Proyek: ±15%

Catatan

Hari ini merupakan tahap fondasi proyek. Walaupun belum ada source code yang diunggah, seluruh infrastruktur manajemen proyek telah disiapkan dengan baik. Dengan fondasi ini, proses pengembangan berikutnya akan lebih terstruktur, mudah dipantau, dan setiap pekerjaan dapat dilacak melalui GitHub Projects.

Status Akhir Hari: ✅ Persiapan proyek selesai. Siap memasuki tahap implementasi pada sesi berikutnya.

Selamat beristirahat. Besok kita akan mulai dengan menyusun Product Backlog, lalu melakukan push source code ke GitHub, dan setelah itu langsung masuk ke pengembangan Sprint 1 secara terstruktur.

Berikut adalah Laporan Progress Terakhir berdasarkan seluruh pekerjaan yang telah kita kerjakan bersama pada proyek Website Polda Papua Tengah.

LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN

Pengembangan Website Polda Papua Tengah

Tanggal Laporan : 8 Juli 2026

Status Proyek : Dalam Tahap Pengembangan Frontend (UI/UX)

1. Ringkasan Proyek

Proyek Website Polda Papua Tengah merupakan pembangunan ulang (Redesign & Development) website resmi dengan tampilan modern, responsif, cepat, dan mudah dikelola menggunakan teknologi React + TypeScript.

Target website:

- Modern Government Website

- Responsive Mobile & Desktop

- Fast Loading

- SEO Friendly

- Mudah dikembangkan

- Siap diintegrasikan dengan CMS/API pada tahap berikutnya.

2. Pekerjaan Yang Sudah Diselesaikan

A. Persiapan Development Environment

Status : 100%

✔ Instalasi Node.js

✔ Instalasi NPM

✔ Verifikasi Environment

✔ Pembuatan Project React

✔ Persiapan struktur folder project

B. Desain Konsep Website

Status : 90%

Sudah ditentukan konsep visual:

- Warna utama Biru Tua

- Aksen Gold

- Nuansa resmi institusi Polri

- Full Width Hero Section

- Modern Glass Effect

- Elegant Animation

- Premium Government Style

C. Pengumpulan Asset

Status : 95%

Asset yang telah tersedia:

✔ Foto Kapolda

✔ Foto Gedung Polda

✔ Foto Apel Personel

✔ Foto Kantor

✔ Logo Polda

✔ Data Domain

https://poldapapuatengah.go.id

D. Hero Section

Status : Tahap Finalisasi Desain

Konsep yang sudah dibuat:

- Foto Kapolda menjadi fokus utama

- Background terdiri dari:

  - Gedung Polda

  - Apel Personel

  - Landscape Kota

- Layer Gradient

- Efek cahaya Gold

- Identitas Polda

- Motto:

  - Melindungi

  - Melayani

  - Mengayomi

- Tombol Call To Action

Hero ini nantinya menjadi identitas utama website.

E. Dokumen Administrasi

Status : 100%

Telah dibuat:

✔ Invoice Pembayaran

✔ Surat Penawaran

✔ Penghapusan background cap

✔ Penghapusan tanda tangan

✔ Perbaikan dokumen pembayaran

3. Kendala Yang Sudah Diselesaikan

✔ Error npm

✔ Error npx

✔ Verifikasi PATH Node.js

✔ Persiapan React Environment

4. Pekerjaan Yang Sedang Berjalan

Saat ini fokus utama adalah pembangunan Frontend Website.

Prioritas:

- Hero Section

- Header Navigation

- Responsive Layout

- Homepage

5. Tahapan Selanjutnya

Tahap 1

Menyelesaikan Landing Page

Meliputi:

- Hero

- Header

- Statistik

- Sambutan Kapolda

- Berita

- Layanan

- Quick Link

- Footer

Estimasi:
2–3 hari

Tahap 2

Pembuatan halaman:

- Profil Polda

- Struktur Organisasi

- Visi Misi

- Sejarah

- Pejabat Utama

Estimasi:
2 hari

Tahap 3

Modul Informasi

- Berita

- Artikel

- Pengumuman

- Galeri

- Video

Estimasi:
3 hari

Tahap 4

Pelayanan Publik

- SKCK

- SIM

- SPKT

- Pengaduan

- Kontak

Estimasi:
2 hari

Tahap 5

Integrasi Backend

- API

- Database

- Authentication

- Dashboard Admin

Estimasi:
4–5 hari

Persentase Progress Saat Ini

| Pekerjaan | Progress |
| --- | --- |
| Persiapan Project | 100% |
| Pengumpulan Asset | 95% |
| Konsep UI/UX | 90% |
| Hero Section | 80% |
| Struktur Frontend | 35% |
| Halaman Website | 10% |
| Backend | 0% |

Total Progress Proyek: ±35%

Target Akhir Website

Website akan memiliki tampilan yang setara dengan website institusi pemerintah modern, dengan fitur utama:

- Desain premium dan profesional

- Responsif di desktop, tablet, dan mobile

- Animasi halus

- Hero section yang menampilkan Kapolda sebagai fokus utama

- Portal berita terintegrasi

- Layanan publik yang mudah diakses

- Dashboard admin untuk pengelolaan konten

- Optimasi SEO dan performa tinggi

Laporan ini mencerminkan progres terakhir berdasarkan pekerjaan yang telah kita lakukan bersama hingga 8 Juli 2026, dan akan menjadi acuan untuk melanjutkan pengembangan pada tahap implementasi frontend berikutnya.